附件1

基础设施建设提升行动

为进一步加强道路交通安全管理，切实改善通行秩序，预防减少交通事故，全面提升道路交通现代治理能力和水平，现结合我区实际，提出以下基础设施建设行动措施：

一、全面摸排源头隐患。2020年12月29日前，查漏补缺，全面完成“第一轮百日攻坚行动”基础设施建设工作，区交通局、市公安局清城分局分别对“第一轮百日攻坚”中的“夯基础”、“控车速”工作完成情况进行“回头看”，并将完成情况汇总报至区道安办。同时，开展一次全面的道路隐患排查，建立“第二轮百日攻坚行动”隐患治理台帐，并于2021年1月8日前将排查工作情况报区道安办。

二、全面开展隐患治理。2021年1月18日前，区交通部门要完成我区3处国省道事故多发隐患路段治理；12处国省道路口“回头看”问题整治工作；清城要完成G240线1.16公里中央分隔带设置工作。2021年2月26日前，根据公安交警部门提供的事故信息，完成近3年发生过亡人事故的路侧护栏或中央隔离带缺失路段的防护隔离设施、发生过夜间亡人交通事故的主动发光安全设施、发生过翻坠交通事故的路侧护栏及警示标志等安全设施设置工作。完成情况分别于1月18日和2月26日前报至区道安办。

三、全面落实严管设施。2021年2月26日前，公安部门结合实际，联同交通部门在国省道要设置至少3段长度不少于10公里的“货车严管路段”，按照“应设尽设”的原则，要在每条严管路段设置货车靠右行抓拍设备、测速抓拍设备；交通部门要在每条严管路段双向落实公路治超非现场执法监测点建设、沿线超限检测站全部安装电子抓拍系统并联网备案。完成情况于2月26日前报区道安办。

四、全面推进示范创建。2020年12月28日前，公安部门要联同交通部门全面完成G107文明示范路创建工作，并将完成情况报在12月28日前区道安办。